## Slide 1
指导老师：胡庆春
唐稳稳 软件工程162班 10161873
基于用户画像的自适应推荐系统的设计与实现

## Slide 2
CONTENTS
一、毕设进度
二、毕业论文进度
三、系统演示

## Slide 3
GRADUATION PROJECT PROGRESS
PART 01
毕设进度

## Slide 4
——毕设进度·已完成部分
用户画像的构建
在MovieLens数据集的基础上构建用户画像
基于用户的协同过滤算法实现
实现了USerCF的TopN推荐
数据库Mysql、Etcd的搭建
前后端的部分编码工作
搭建了Mysql+Etcd的数据库
完成了大部分的前后端编码

## Slide 5
——毕设进度·待完成工作
用户画像模型
增加刻画维度
优化模型
协同过滤
提高运行效率
系统搭建
融合用户画像
美化前端设计
数据处理

## Slide 6
——毕设进度·进度安排
研读参考文献、理清实现思路
19.12-20.02
完成前后端框架搭建以及核心算法的基本实现
20.02-20.04
完善系统功能、优化算法以及论文撰写
20.05
完成毕业设计所有工作
20.06

## Slide 7
PROGRESS OF GRADUATION THESIS
PART 02
毕业论文进度

## Slide 8
——毕业论文进度·论文大纲
绪论
研究背景与意义
国内外研究现状
相关技术与理论综述
用户画像
推荐系统
用户画像与自适应协同过滤算法
问题的提出
协同过滤算法
构建用户画像
基于用户画像的协同过滤
系统设计与实现
技术概要
编程语言
数据库
前端框架
核心算法
后端服务器
架构设计
系统设计
系统展示
总结与展望
总结
展望

## Slide 9
SYSTEM DEMO
PART 03
系统演示

## Slide 10
2020.5.6
谢谢大家